附件1

中共琼中黎族苗族自治县委党校

红色教育基地项目支出绩效评价报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《琼中县财政局关于开展2023年度预算部门评价工作的通知》(琼中财监〔2024〕598号)文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1．项目背景

因我县党校始建于80年代，办公场所条件落后且年久失修，已被鉴定为危房，且县政务服务中心办公场所场地不足，部分应进审批部门无法进入，致使部分审批项目不能在中心办理。2018年，县委县政府计划建设集政务审批与党校为一体的海南省琼中县党校及政务服务中心大楼项目，并由县城投公司作为项目业主进行实施。2023年，在县委、县政府的正确领导和省委党校的大力支持与指导下，坚持“党校姓党”根本原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神、习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和重要指示批示精神、省第八次党代会以及县第十四次党代会精神，严守党的政治纪律和政治规矩，通过抓载体强主业促创新推进整体工作，为促进琼中经济发展抗起党校担当。

2．项目主要内容

项目总用地面积约12273.14平方米，总建筑面积为9123.25平方米，园区总建筑占地面积为1988.1平方米。拟建一栋集教学、培训、办公、会议于一体的综合楼。履行以下工作职责：党校是我们党学习、研究、宣传党的创新理论的重要阵地，是推进党的建设和干部队伍建设的重要途径，始终坚持党校姓党原则，坚守主业、主课、主责，努力打造名课、名师、名校，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥干部培训“主阵地、主渠道”和决策资政“思想库”作用。

3．项目资金投入和使用情况

2023年度红色教育基地项目预算安排数100万元，项目资金于2023年度全部到位。

2023年度红色教育基地项目支出100万元。

(二)项目绩效目标

1．总体目标

- 拟建设红色教育基地，提升我县党员、在职人员党性等红色教育能力。严格执行相关政策，保障工程项目及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

2．阶段性目标

一是加强党建工作。先后制定出台了《中共琼中黎族苗族自治县委党校2023年党建工作要点》和《关于开展创建机关党建“绿水.红音”特色品牌工作实施方案》，明确工作目标，定期开展集中学习和召开组织生活会，培养发展预备党员1名。二是举办系列干部教育培训。联合县委组织部举办6项各类培训班次共9期2700余人次，与省内优质培训机构合作办班1期69人。选派骨干老师到各乡镇、各村和各单位专题授课32场次，参加听讲2500多人次；组织党校干部开展集体备课活动6次、“小讲堂”4次。三是打造精品课程。完成开发了《中国共产党党史》《党的二十大精神报告》《被毛泽东喻为现代鲁迅的李达》《加快推进自贸港建设引领新时代对外开放》《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》等7个专题精品课程，其中，《被毛泽东喻为现代鲁迅的李达》精品课程被省委宣传部采纳，以录制小视频方式在学习强国的“党史小故事”栏目中播放；《加快推进自贸港建设引领新时代对外开放》精品课程被省委组织部采纳，并录制“党史学习教育”电教片用于视频教学，通过课程开发使“讲”、“听”、“学”同促进。四是调整完善现场教学点。将原有10个干部教育培训现场教学点调整为6个，调整后现场教学点分别为白沙起义纪念园、鹦哥岭、琼中女足体教融合、琼中抽水蓄能电站、湾岭农产品加工物流园和什寒村党建引领乡村振兴基地。今年以来，现场教学点已接待县内外参观学习、各类红色教学培训班次等教学活动21场次，参加人数达1800多人次，直接或间接拉动县域消费100多万元，促进我县社会经济发展。五是抓好论文课题研究。完成了《海南自贸港建设背景下村民自治的现状、问题及对策》《海南自由贸易港背景下，构建琼中女足体教融合发展模式研究》论文课题2篇，其中《海南自由贸易港背景下，构建琼中女足体教融合发展模式研究》荣获全省党校系统论文课题三等奖；2023年7月，该论文课题转化为我县决策参阅报告并提交县委审阅；《海南琼中女足体教融合的成效、困境及对策》在省委党校《新东方》杂志社2023年第4期成功投稿发表；《在海南自贸港背景下，推进琼中全域森林康养研究》被申报为2023年全省党校系统自筹课题论文，目前处于课题结项审稿中。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年度琼中县红色教育基地项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2．绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是中共琼中黎族苗族自治县委党校预算管理的财政性资金——红色教育基地项目。

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围为2023年度财政拨付的琼中县红色教育基地项目经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1．绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2．评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3．评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1．前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2．组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3．分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度琼中县红色教育基地项目（一期）项目绩效评价综合得分98分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1．项目立项指标

项目立项指标分值15分，实际得分15分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

2．绩效目标指标

绩效目标指标分值5分，实际得分4分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，但数量指标中三级指标“业务咨询数量≤6次”设置不合理，根据评分规则，扣权重分0.2分。成本指标设置不够细化，根据评分规则，扣权重分0.4分，满意度指标没有具体表明调查对象，根据评分规则，扣权重分0.4分。

3．资金投入指标

资金投入指标分值5分，实际得分5分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。

(二)项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成，分值为20分，实际得分20分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1．资金管理指标

资金管理指标分值14分，实际得分14分。2023年度该项目资金共100万元，实际到位100万元，资金到位率为100%。2023年度该项目实际支出100万元，主要用于付红色教育基地项目农民工工资，预算执行率为100%。

2023年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2．组织实施

组织实施指标分值6分，实际得分6分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标、14个三级指标构成，分值为40分，实际得分40分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1．产出数量指标

产出数量指标分值12分，实际得分12分。1栋2层报告厅及食堂建筑面积2427.64平方米，1栋3层综合教学楼面积2235.65平方米，1栋4层宿舍楼面,4261.67平方米，1个校门（含门卫房）建筑面积51.91平方米，红色教育基地项目建筑楼层数量5座，红色教育基地项目建筑总用地面积12273.12平方米，红色教育基地项目园区总建筑面积8976.87平方米。达到年初指标值。

2．产出质量指标

产出质量指标分值6分，实际得分6分。红色教育基地项目奖变更率≤5%，红色教育基地项目验收合格率≥98%，达到年初指标值98%。

3．产出时效指标

产出时效指标分值10分，实际得分10分。红色教育基地项目按时按计划开工率≥100%,红色教育基地项目按计划完成率98%，达到年初指标值。

4．产出成本指标

产出成本指标分值12分 ，实际得分12分。红色教育基地项目成本控制率≤90%，红色教育基地项目建设工程成本≥3700万元，达到年初指标值。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标、2个三级指标分值为20分，实际得分20分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1．社会效益指标

社会效益指标分值20分，实际得分20分。红色教育基地项目建筑工程综合利用率≥99%，红色教育基地项目收益人群≥30000人，达到年初指标值。

(五)满意度情况

满意度指标分值5分，实际得分4分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达100%，实际调查群众满意度99%，根据评分规则，扣权重分1分；服务对象满意度年度指标值为≥100%，实际为99%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年度，在县财政局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

1．预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；

2．绩效监控力度不足，预算执行力有待提高；

3．绩效管理体系需逐渐健全，从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距。

六、有关建议

1．进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2．建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

3．对绩效指标的含义理解不够透彻深入，希望能多开展相关培训，提高从业人员技术水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：县委党校项目红色教育基地项目支出绩效评分表