附件3：

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：       农村综合改革财政奖补资金

项目单位：       琼中黎族苗族自治县统计局

主管部门：

评价时间：   2020年  8 月  20 日至 2020 年 8  月 30   日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：琼中黎族苗族自治县统计局

上报时间：2020年9月7日

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 指标1：修建主次路长度（m） | 100 | ≥100 | 80≤长度<100 | 60≤长度<80 | <60 |
|  | 指标2：房前屋后硬化面积（m2） | 700 | ≥700 | 600≤面积<700 | 500≤面积<600 | <500 |
|  | 指标3：户户通硬化面积（m2） | 3800 | ≥3800 | 3300≤面积<3800 | 2800≤面积<3300 | <2800 |
|  | 指标4：修建排水沟长度（m） | 1950 | ≥1950 | 1650≤面积<1950 | 1350≤面积<1650 | <1350 |
|  | 指标5：安装太阳能路灯数量（盏） | 200 | ≥200 | 170≤盏<200 | 140≤盏<170 | <140 |
| 成效 指标 | 指标1：群众满意度 | 95% | ≥95% | 85%≤满意度<95% | 75%≤满意度<85% | <75% |
| 效率 指标 | 指标1：项目完成时间 | 提前完成 | 提前完成（合同预计工期内） | 按时完成（合同预计工期） | 超时完成（超出预计工期15天） | 超时完成（超出预计工期30天） |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 琼中黎族苗族自治县统计局 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 王丽梅 | 联系电话 | 86226956 |
| 地址 | 海南省琼中县营根镇百花路10号 | 邮编 | 572900 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 234.18 | 实际到位资金（万元） | 234.18 | 实际使用情况（万元） | 219.58 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 234.18 | 省财政 | 234.18 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 评分 | 签 字 |
| 王丽梅 | 局长 | 琼中黎族苗族自治县统计局 | 100 |  |
| 邢维平 | 副局长 | 琼中黎族苗族自治县统计局 | 99 |  |
| 许旭 | 副局长 | 琼中黎族苗族自治县统计局 | 99 |  |
| 周蕾 | 办公室主任 | 琼中黎族苗族自治县统计局 | 100 |  |
| 评价工作组组长（签字）：邢维平 项目单位负责人（签字并盖章）：王丽梅 2020年 8 月 30 日 |

2019年统计局农村综合改革财政奖补资金

绩效评价报告

一、项目单位基本情况

（1）贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规规章以及全国基本统计制度和国家统计标准；依法拟定并组织实施本县统计发展规划、计划。

（2）建立健全县地区生产总值核算体系，根据地区生产总值核算制度，组织实施全县地区生产总值核算制度和全县投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供经济核算资料。

（3）牵头有关部门拟定重大县情县力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供县情县力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县地区生产总值和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度，协调各部门统计资料的公布。

（7）对全县地区生产总值、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（8）协助省统计局管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导乡镇统计信息化系统建设。

（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。根据我局职能和年度工作计划安排，省财政厅拨付2019年农村综合改革财政奖补资金经费234.178万元。

（二）项目资金使用情况分析。根据我局职能和年度工作安排，将省财政厅拨付的农村综合改革财政奖补资金用于扶贫点人居环境改善工作。

（三）项目资金管理情况分析。项目资金的使用按照经费跟着项目走的原则，经过制定工作计划、预算项目资金、审批项目资金、项目资金决算等环节，严格遵守各项财务制度，规范支出。

三、项目绩效情况

本项目主要用于改善扶贫点人居环境，和平镇新兴三、四队村小组共修建主次路114米，户户通硬化3810平方米，房前屋后硬化面积710平方米，修建排水沟1996米；新兴一至四队共安装205盏太阳能路灯。所有产出成果均达到绩效目标。

四、综合评价情况及评价结论

农村综合改革财政奖补资金在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等方面做到了合理、规范、有效，评价工作组综合评分99分。

琼中黎族苗族自治县统计局

2020年8月31日